红色为未更改
绿色为已更改
文字背景为黄色的是后台需要修改的

Pc 端

1. Homepage: 重新换banner大图，与luffy另外沟通。 换contact us对话框颜色，应与主站粉红色一致。页面顶端privacy policy应有链接直接连到相应页面

2. Category: 换banner 图，与luffy另外沟通

3. Product page: 加video在最右侧

4. 浮动shopping bag： 1. 需要添加继续购物按钮 数字位置不对2. 字体需要改小 3. 只有点数量才能显示购物车，应改为只要鼠标点击购物车按钮，就显示。

5. shopping bag页面样式(删除按钮的hover + - 按钮)有问题。点击edit链接去掉，添加可以增减数量的加减号按钮

6. sign up页面的login按钮不工作

7. send confirmation link 页面，back to login样式有问题 form it to button.
8. login 页面login后应该直接direct到登录前页面
9. shopping cart:Billing &Shipping information 页面，first name last name样式需要与address对齐。Login 后页面没有＊区域，所以把＊required fields去掉（如果上面第8点改正后，登陆返回当前访问页，则用户再次点击“logout”左边的图标进入profile页时，用户可以更新任何信息，但所有输入项必须是必填才能保存，所以需要*required fields，建议不进行修改）（不用改了）Login后页面没有＊区域，所以把＊required fields去掉.Payment information 页面样式有问题。Login后页面没有＊区域，所以把＊required fields去掉.(同上) （不用改了）Order review页面样式有问题。 此外，back链接位置应与place order按钮持平。按钮长

10. Durexplore文章首页所有照片使用原始颜色。 Howto 品类页面样式有问题。文章页面样式需要调整，去掉introduction, 添加返回文章列表页和首页按钮(重复了) 返回顶部

11. 后台页面： Manage address页面编辑按钮不work

12. Help 页面文字样式需要调整，每个问题和对 应的答案需要更明显 privacy

13. Contact us页面submit按钮样式需要确认。 所有sumbit样式按钮统一样式，左对齐

14. Track my order,点击应直接进入order history页面 已经是直接进入

Mobile端
箭头大点
explorer 白字 对其 图字 间距 加登出按钮
oreview需要后台协助
1. homepage: 在导航和banner之间需要添加freeshipping／discreateshipping的字样。Banner没有可以控制滑动的按钮。Contact us颜色与主色调的粉色保持统一。点击Signin／up 没有signout的功能。如已经点击登录需要.Conact us 样式 ＊号 字框间距首页与其它页面不统一。 category：换banner图，与luffy另外沟通

2. product page：产品照片需要有滑动展示更多照片的设计。

3. 浮动shopping bag 2. 字体需要改小

4. shopping bag 添加可以增减数量的加减号按钮 加减按扭横放

5. shopping cart:Billing &Shipping information 页面，first name last name样式需要与address对齐，页面的contact us应该一致在页面底部

6. Login 后页面没有＊区域，所以把＊required fields去掉.Payment information 页面样式有问题。Login后页面没有＊区域，所以把＊required fields去掉.Order review页面样式有问题，内容没有显示完全。 此外，back链接位置应与place order按钮持平。

7. Durexplore文章首页所有照片使用原始颜色。 Howto 品类页面样式有问题。文章页面样式需要调整，去掉introduction, 添加返回文章列表页和首页按钮

8. 后台页面：My account所有功能都有问题

9. signin/up功能有问题，点击后到达account information页面

10. privacy 页面最后durexjoy,错写成了durejox

11. Track order页面内容显示不完全